## Slide 1: Escalando agilidade a partir de um time não TI.
É possível?

## Slide 2
Agilista
trilhas
Livro
Kung fu
Palestra
Família

## Slide 3: Objetivo do projeto
Implatação do TMS - Sistema de gerenciamento de transporte
Transportadora de valores
Entendimento dos GAP's
Desenho do Value Stream
Adoção do Agil (integração de areas)

## Slide 4: Começando

## Slide 5: Primeiro round
Kick-off com time
  Opa! Não era TI
Minha "receita" não funcionou
Voltamos a prancheta de desenhos

## Slide 6: Por que minha receita não funcionou?
Quem era o time?
Faltou alinhamento de expectativas (cliente x coach).
Não existe “bala de prata”
Sr. Comercial
Sr. Projetos
Cara da TI
Sr. Operação
Sra. Faturamento
Sr. Estoque
Sra. Cadastro
“Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara.” Mike Tyson

## Slide 7: Da lona de volta ao combate

## Slide 8: Segundo round
Aplicamos o ágil (Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos);
O óbvio precisa ser dito. Expectativas foram alinhadas, e partimos para luta;
Estudo de campo, conhecendo a operação de logística;
Desenhamos um framework de trabalho, entendendo mais a fundo a implantação.

## Slide 9: Reestruturamos o time
Governança
TIME DE IMPLANTAÇÃO
FORNECEDOR
TI INTERNA
STI
Suporte
Infra
DB
Sr. Comercial
Sr. Projetos
Cara da TI
Sr. Operação
Sra. Faturamento
Sr. Estoque
Sra. Cadastro
Cara da TI
Sra. Produto 1
Sr. Produto 2
Sra. Produto 3
Sra. Produto 1
Sra. Produto 2
Sra. Produto 3

## Slide 10: E como era esse framework?
Review das entregas
Reunião de planejamento
Sra. Produto 1
Sr. Produto 2
Sra. Produto 3
Trabalho
integrado
TIME DE IMPLANTAÇÃO
Backlog de
implantação
Sprint backlog
TIME DE IMPLANTAÇÃO
Retrospectiva

## Slide 11: Contra-ataques e Esquivas
Resistencia da área de projetos (PM)
Reuniões desmarcadas
But....
Conseguimos eliminar muitos processos manuais que eram operados por planilhas

## Slide 12: E a luta continua...

## Slide 13
@rodolfofcolares
Obrigado!